# Reporte de Avance de Obra

Semana	8

| Cliente | {cliente} |
| --- | --- |
| Proyecto | {proyecto} |
| Potencia a instalar (kWp): | 719.82 |
| Ubicación: | Rogelio Mayorga 610, Col. La Encarnación, 66633 Cdad. Apodaca, N.L. |
| Coordenadas: | 25.73707871601946, -100.197943736177 |
| Project Manager | Ivan Franco |
| Fecha de inicio | 17/01/2026 |
| EPC: | Ensomex |

| Contacto responsable en sitio |  |
| --- | --- |
| Nombre | Rene Tapia |
| Telefono | 639 549 6694 |

| Contacto responsable del proyecto |  |
| --- | --- |
| Nombre | Ivan Franco |
| Telefono | 55 1706 6459 |

| Actividades | Avance | Por avanzar | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#hitos}{nombre} | {avance}% | {pendiente}% | {total}% | {porcentaje}%{/hitos} |

Avance de construcción - OnePlus Monterrey

100.0%

100.0%

90.0%

91.0%

85.0%

80.0%

70.0%

73%

71.0%

72%

60.0%

65%

67%

62.0%

53.0%

50.0%

40.8%

36.7%

52%

49.0%

40.0%

32.5%

30.0%

19%

32%

20.0%

20.8%

10.0%

9.2%

6%

0.0%

1

2

3

4 	 5

% Avance Base

6		7

% Avance Real

8

9

10

11

12

El presente informe resume los trabajos realizados por ENSOMEX en la Semana 08 de la instalación, comprendida del 05 al 10 de Enero del 2026. En el siguiente recuadro se hace la comparativa de los trabajos realizados con las fechas establecidas en el cronograma de obra y se indica el cumplimiento de objetivos.

# Highlights del proyecto

Se continúa con el tendido y peinado del cableado AC. Se realiza la colocación de ITM en tablero I-line Colocación de protectores DC

# Lowlights del proyecto

Se lleva a cabo limpieza general en el área de trabajo

Sigue en proceso el peinado y cableado DC

Reporte fotografico

{%imagen}

{#fotos}

{descripcion}

{/fotos}

Clima Semanal